ESIBuy · Equipo 4

Plan de implementación

HdU «Recuperación de contraseña»

Decisiones de diseño, fases, riesgos y criterios de aceptación

Documento interno del equipo · Estado: plan aprobado, pendiente de empezar los tests de la Fase 0

# 1. Resumen

Esta HdU permite que un usuario que ha olvidado su contraseña recupere el acceso a su cuenta mediante un enlace de un solo uso enviado por correo con cifrado seguro. El enlace caduca a los 15 minutos, la nueva contraseña debe cumplir la política de contraseñas vigente y, al completarse el cambio, todas las sesiones abiertas del usuario quedan invalidadas.

El diseño prioriza dos propiedades de seguridad: (1) que un atacante no pueda saber si un correo está registrado (anti-enumeración, incluido el tiempo de respuesta) y (2) que no se pueda abusar del mecanismo ni para tomar cuentas ni para inundar de correos a una víctima.

El 2FA es una tarea posterior de la misma HdU y queda fuera de este documento. Se ha diseñado para no estorbarle: el cambio de contraseña no desactiva ni se salta ningún segundo factor futuro.

## 1.1. Criterios de aceptación y cómo se cubren

| Criterio de la HdU | Cómo se cubre | Fase |
| --- | --- | --- |
| El usuario solicita la recuperación indicando el correo de su cuenta | Endpoint de solicitud y pantalla de solicitud | 2 y 5 |
| El sistema verifica que el correo es de un usuario registrado | Búsqueda interna por email; el resultado nunca se revela al cliente | 2 |
| Envía un enlace de recuperación por un método seguro | Correo SMTP con TLS/STARTTLS obligatorio y token aleatorio de un solo uso | 0, 1 y 2 |
| El usuario fija una nueva contraseña con el enlace | Endpoint de restablecimiento y pantalla de restablecimiento | 4 y 5 |
| El sistema valida la política de seguridad de la nueva contraseña | Se reutiliza ValidadorContrasena (política nueva, todos los errores a la vez) | 4 |
| Enlace inválido o caducado: error y sin cambio | Error único y genérico para inexistente, caducado o ya usado | 4 |
| Tras el cambio, login con la nueva contraseña | Mismo PasswordEncoder con pepper; sesiones antiguas invalidadas | 4 |

# 2. Decisiones de diseño

## 2.1. Decisiones acordadas con el equipo

| Tema | Decisión |
| --- | --- |
| Método de recuperación | Enlace con token aleatorio de un solo uso. |
| Envío del correo | SMTP con cifrado seguro (TLS/STARTTLS obligatorio). Se envía al correo con el que la persona inicia sesión. |
| Caducidad | 15 minutos desde la emisión del token. |
| Cuenta ACTIVO | Recibe el correo con el enlace de recuperación. |
| Cuenta DESACTIVADO (pendiente de activación) | No puede cambiar la contraseña. Recibe un correo que le informa de que su cuenta está pendiente de activación y de que aún no puede cambiarla. |
| Cuenta BLOQUEADO | No se envía nada. |
| Cuenta ELIMINADO | No se envía nada. |
| Correo no registrado | No se envía nada y no se da ninguna pista al atacante. |
| Respuesta al cliente | Siempre genérica e idéntica, sea cual sea el estado de la cuenta o el resultado interno. |
| Tras el restablecimiento | Se invalidan todas las sesiones abiertas del usuario. |
| Política de contraseña | La nueva contraseña debe cumplir la política vigente (12–128 caracteres, número, carácter especial, mayúscula y minúscula, no común ni filtrada, sin datos personales). |
| Límite de uso | Máximo 5 solicitudes al día por cuenta, más un cooldown entre solicitudes. Completamente independiente del bloqueo de login. |
| Qué cuenta para el límite | Cuentan las solicitudes de recuperación, no solo los cambios completados (evita inundar de correos a una víctima). |
| Almacenamiento de los contadores | En memoria durante el desarrollo, igual que los limitadores actuales. Queda aislado tras una interfaz para poder pasarlo a Mongo más adelante. |
| Token | Aleatorio de 256 bits, guardado solo como hash, uno vigente por usuario, un solo uso. |
| Anti-enumeración | Misma respuesta, mismo código HTTP, mismas cabeceras y tiempos equivalentes (envío del correo en segundo plano). |

## 2.2. Matriz de comportamiento según el estado de la cuenta

La columna «Respuesta al cliente» es la misma en todas las filas; lo único que cambia es lo que ocurre internamente.

| Situación | Correo enviado | Cuenta en límite | Respuesta al cliente | Auditoría |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVO | Enlace de recuperación | Sí | Genérica (200) | RECUPERACION_SOLICITADA |
| DESACTIVADO | Aviso de «pendiente de activación» | Sí | Genérica (200) | RECUPERACION_CUENTA_NO_ACTIVA |
| BLOQUEADO | Ninguno | No | Genérica (200) | RECUPERACION_CUENTA_NO_APTA |
| ELIMINADO | Ninguno | No | Genérica (200) | RECUPERACION_CUENTA_NO_APTA |
| Correo no registrado | Ninguno | Solo límite por IP | Genérica (200) | RECUPERACION_EMAIL_DESCONOCIDO |
| Límite superado | Ninguno | - | Genérica (200) | RECUPERACION_LIMITADA |

Los nombres de los eventos de auditoría son una propuesta; se confirmarán al escribir los tests de la Fase 2. En todos se registra el email enmascarado, la IP, el user agent y el correlationId, como en el resto de eventos.

## 2.3. Reglas del token

- Generación: 256 bits obtenidos de un generador criptográficamente seguro, codificados en una cadena apta para URL.

- Almacenamiento: solo se guarda el hash (SHA-256; basta porque el token ya es aleatorio y de alta entropía). El valor en claro solo existe en el correo.

- Vigencia única: una solicitud nueva invalida el token anterior del mismo usuario.

- Un solo uso: al restablecer con éxito el token queda consumido y se anulan los demás pendientes de ese usuario.

- Caducidad: 15 minutos. Además, un índice TTL de Mongo purga los caducados.

- Error único: token inexistente, caducado o ya usado devuelven exactamente el mismo error.

- Comparación segura: se compara el hash con comparación de tiempo constante.

- Reutilización: intentar usar un token ya consumido se audita como alerta de seguridad.

## 2.4. Límites de uso

| Límite | Valor propuesto | Ámbito | Efecto al superarlo |
| --- | --- | --- | --- |
| Solicitudes por cuenta al día | 5 en 24 h (ventana deslizante) | Cuenta (ACTIVO y DESACTIVADO) | No se envía correo; respuesta genérica |
| Cooldown entre solicitudes | 60 segundos | Cuenta | No se envía correo; respuesta genérica |
| Solicitudes por IP | A fijar en los tests (p. ej. 10 por hora) | IP del cliente | No se envía correo; respuesta genérica |
| Intentos de restablecimiento | A fijar en los tests (p. ej. 10 por hora) | IP | Rechazo del intento; error genérico |

- Los contadores de recuperación son independientes del limitador de login: un bloqueo de login no impide pedir la recuperación y al revés.

- Superar el límite no devuelve 429 en la solicitud, para no revelar que el correo existe; el cliente recibe la misma respuesta genérica. En el restablecimiento sí se puede devolver un error, porque quien lo usa ya posee un token.

- En desarrollo los contadores viven en memoria (se pierden al reiniciar y solo valen con una instancia), como los limitadores actuales. Irán detrás de una interfaz para migrarlos a Mongo sin tocar la lógica.

- Los valores concretos (60 s, límites por IP) son configurables y se confirmarán al revisar los tests.

## 2.5. Anti-enumeración

- Mismo cuerpo, mismo código HTTP y mismas cabeceras en todos los casos de la matriz 2.2.

- El envío del correo se hace en segundo plano: que el correo exista o no, o que el servidor SMTP tarde, no cambia el tiempo de respuesta.

- Las cuentas no aptas y los correos desconocidos reciben el mismo tratamiento visible: ninguno.

- El mensaje de la pantalla es del estilo «Si el correo está registrado, recibirás un mensaje con las instrucciones», nunca confirma ni niega.

- El formato inválido del email sí puede devolver 400 de validación, como en el resto de la API, porque no depende de si la cuenta existe.

## 2.6. Invalidación de todas las sesiones

Las sesiones actuales son las de Tomcat en memoria, sin registro de sesiones ni Spring Session, de modo que no se pueden enumerar y cerrar desde fuera. Se propone:

- Guardar en el usuario una marca contrasenaCambiadaEn (o una versión de credenciales).

- Al crear la sesión se anota ese valor; el filtro de sesión rechaza (401) cualquier sesión creada antes de la marca actual del usuario.

- Funciona con una sola instancia y también si se escala; no requiere infraestructura nueva.

- Coste: un pequeño cambio en PoliticaSesion/filtro y un campo nuevo en el esquema de usuarios.

Queda como punto a confirmar en la revisión de tests de la Fase 4: la lectura de la marca en cada petición añade una consulta a la base de datos que habrá que valorar (o cachear brevemente).

## 2.7. Aplicación de la política de contraseñas

El restablecimiento reutiliza ValidadorContrasena con los datos personales del usuario de la cuenta (nombre, apellidos, nombre comercial y parte local del email). Se devuelven todos los incumplimientos a la vez, con los mismos códigos de error que el registro (CONTRASENA_CORTA, CONTRASENA_SIN_NUMERO, CONTRASENA_SIN_CARACTER_ESPECIAL, CONTRASENA_SIN_MAYUSCULA, CONTRASENA_SIN_MINUSCULA, CONTRASENA_COMUN, CONTRASENA_FILTRADA, CONTRASENA_CON_DATOS_PERSONALES…). La contraseña se codifica con el mismo PasswordEncoder con Argon2id y pepper. Opcionalmente se puede rechazar que la nueva coincida con la actual.

# 3. Plan por fases

Cada fase sigue el flujo del equipo: se escriben los tests, se revisan, y solo tras la luz verde se implementa. El frontend no lleva tests automáticos, según lo acordado.

| Fase | Contenido | Capa | Depende de |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Infraestructura de correo | Backend | - |
| 1 | Modelo y almacenamiento de tokens | Backend + BD | - |
| 2 | Solicitud de recuperación | Backend | 0, 1 |
| 3 | Límites de recuperación | Backend | 2 |
| 4 | Restablecimiento e invalidación de sesiones | Backend + BD | 1, 3 |
| 5 | Frontend | Frontend | 2, 4 |
| 6 | Verificación y documentación | Todas | Todas |

## Fase 0 · Infraestructura de correo

Objetivo. Poder enviar correos de forma segura y testeable, sin lógica de negocio todavía.

### Alcance

- Dependencia de correo y configuración SMTP por variables de entorno (host, puerto, usuario, contraseña, remitente). Ninguna credencial se guarda en el repositorio.

- STARTTLS/TLS obligatorio y verificación del certificado.

- Interfaz EnviadorCorreo con implementación SMTP y un fake para los tests.

- Plantillas de texto de los dos correos (enlace de recuperación y aviso de cuenta pendiente). Texto plano, sin datos sensibles.

- URL base del frontend configurable para construir el enlace.

- Perfil de desarrollo que escribe el correo en el log en lugar de enviarlo, solo en dev.

- Envío asíncrono (segundo plano) con fallo controlado y registrado.

### Tests de la fase (TDD)

- El correo se envía al destinatario correcto con asunto y cuerpo esperados.

- Un fallo del servidor SMTP no rompe la petición ni se propaga al cliente, y queda auditado.

- El cuerpo no contiene contraseñas ni datos innecesarios.

- La configuración exige TLS; sin configuración válida la aplicación lo indica claramente.

## Fase 1 · Modelo y almacenamiento de tokens

Objetivo. Persistir los tokens de forma segura con caducidad automática.

### Alcance

- Colección tokens_recuperacion: hash del token, id de usuario, fecha de creación, caducidad y estado de uso.

- Índice TTL para que Mongo elimine los caducados.

- Servicio de tokens: emitir, validar, consumir e invalidar los anteriores.

- Actualización del $jsonSchema y de init-esibuy.js. El script borra datos: en Atlas se aplicaría con un playground collMod.

### Tests de la fase (TDD)

- El token se guarda hasheado y nunca en claro.

- Solo hay un token vigente por usuario; emitir uno nuevo anula el anterior.

- Caduca a los 15 minutos exactos (con reloj controlable en los tests).

- Un token consumido no se puede volver a usar.

- Dos tokens distintos nunca coinciden y tienen la entropía esperada.

## Fase 2 · Solicitud de recuperación

Objetivo. Endpoint POST /api/auth/recuperacion que cumple la matriz 2.2 con respuesta única.

### Alcance

- Validación del formato del email.

- Búsqueda de la cuenta y actuación según su estado: ACTIVO envía el enlace, DESACTIVADO envía el aviso, BLOQUEADO, ELIMINADO y desconocido no envían nada.

- Respuesta genérica idéntica en todos los casos; envío en segundo plano.

- Endpoint público con CSRF, como el resto de POST salvo el registro (se confirmará al revisar los tests).

- Eventos de auditoría propios con email enmascarado.

### Tests de la fase (TDD)

- Respuesta idéntica (cuerpo, código y cabeceras) para ACTIVO, DESACTIVADO, BLOQUEADO, ELIMINADO y correo desconocido.

- Solo se llama al enviador en ACTIVO (enlace) y DESACTIVADO (aviso).

- Una solicitud nueva invalida el token anterior.

- El email se normaliza igual que en el login (espacios, mayúsculas).

- Cada caso genera su evento de auditoría y ninguno registra la contraseña ni el token.

- Un test de integración con Mongo real comprueba el flujo completo.

## Fase 3 · Límites de recuperación

Objetivo. Evitar abusos sin mezclarse con el bloqueo del login.

### Alcance

- Componente propio (no se reutiliza LimitadorIntentosLogin), tras una interfaz para poder cambiar el almacenamiento.

- Máximo 5 solicitudes por cuenta en 24 h, cooldown entre solicitudes y límite por IP.

- Cuentan las solicitudes de las cuentas ACTIVO y DESACTIVADO.

- Al superar un límite: respuesta genérica, sin correo y con auditoría.

- Contadores en memoria en desarrollo.

### Tests de la fase (TDD)

- La sexta solicitud del día no genera correo; la respuesta es idéntica.

- El cooldown bloquea una segunda solicitud inmediata y la permite pasado el tiempo.

- Un bloqueo de login no afecta a la recuperación y viceversa.

- El contador se reinicia tras la ventana de 24 h (reloj controlable).

- El límite por IP no afecta a otras IP.

## Fase 4 · Restablecimiento e invalidación de sesiones

Objetivo. Endpoint POST /api/auth/recuperacion/restablecer que cambia la contraseña con el token.

### Alcance

- Valida el token (existe, vigente, no usado) y que la cuenta sigue ACTIVA.

- Aplica ValidadorContrasena con los datos personales del usuario y devuelve todos los errores a la vez.

- Codifica con el PasswordEncoder, consume el token y anula los pendientes.

- Actualiza contrasenaCambiadaEn; el filtro de sesión rechaza sesiones anteriores.

- Límite de intentos para frenar la adivinación del token.

- Auditoría: RESTABLECIMIENTO_CORRECTO, TOKEN_INVALIDO y alerta ante reutilización.

- CSRF obligatorio y Jackson estricto, como el resto de endpoints.

### Tests de la fase (TDD)

- Token válido más contraseña válida: cambia la contraseña y se puede iniciar sesión con la nueva.

- Token inexistente, caducado o usado dan el mismo error genérico.

- La política se aplica: contraseña corta, sin número, sin especial, sin mayúscula o minúscula, común, filtrada o con datos personales son rechazadas y no consumen el token.

- La contraseña antigua deja de funcionar.

- Las sesiones abiertas antes del cambio devuelven 401; una sesión nueva funciona.

- Una cuenta que dejó de estar ACTIVA entre solicitud y uso no puede restablecer.

- Reutilizar un token consumido se audita como alerta.

- Test de integración con Mongo real.

## Fase 5 · Frontend

Objetivo. Ofrecer el flujo completo al usuario, sin tests automáticos de front.

### Alcance

- Enlace «¿Has olvidado tu contraseña?» en la pantalla de login.

- Pantalla de solicitud: campo de email, mensaje genérico de confirmación, gestión del cooldown en pantalla.

- Pantalla de restablecimiento: lee el token del enlace y lo retira de la URL, doble campo de contraseña con ojo, reutiliza los validadores y mensajes del registro y muestra todos los errores de la política.

- Errores de enlace inválido o caducado con opción de volver a solicitar uno.

- Tras el éxito, redirección al login con un aviso de confirmación.

- Rutas nuevas públicas en app.routes.ts, servicio de recuperación y manejo de errores en el interceptor.

- Seguridad: Referrer-Policy no-referrer en la pantalla, sin guardar el token en almacenamiento del navegador.

### Tests de la fase (TDD)

- Sin tests automáticos por decisión del equipo. Se comprobará que compila y que los mensajes encajan con los del backend, y se hará una prueba manual del flujo completo.

## Fase 6 · Verificación y documentación

Objetivo. Cerrar la HdU con evidencias.

### Alcance

- Suite completa del backend con Docker activo y los tests de integración incluidos.

- Prueba manual de punta a punta con el perfil de desarrollo.

- Documento RECUPERACION_CONTRASENA.md con el flujo, los endpoints, los límites y la auditoría, en la línea del documento de política de contraseñas.

- Los demás documentos (SEGURIDAD, ARQUITECTURA, CONEXION_BACK_FRONT, matriz de trazabilidad) siguen sin tocarse salvo que el equipo lo pida.

### Tests de la fase (TDD)

- Todos los tests anteriores en verde y sin saltados.

# 4. Riesgos y puntos abiertos

| Riesgo / punto abierto | Impacto | Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| Falta un buzón SMTP real con credenciales | No se puede probar el envío real | Variables de entorno; en desarrollo, perfil que escribe el correo en el log. Las credenciales nunca van al repositorio. |
| Contadores en memoria | Se pierden al reiniciar y no valen con varias instancias | Aceptado para desarrollo; interfaz preparada para migrar a Mongo. |
| Consulta extra para invalidar sesiones | Más carga por petición | Valorar en los tests de la Fase 4 un caché breve de la marca de credenciales. |
| Cambios de esquema en Mongo | Validador y script de inicio desfasados | Actualizar el $jsonSchema; en Atlas, playground collMod (init-esibuy.js borra datos). |
| Fuga del token por Referer o historial | Toma de cuenta | Referrer-Policy no-referrer, retirar el token de la URL, caducidad de 15 minutos y un solo uso. |
| Fallos SMTP silenciosos | El usuario no recibe el correo y no sabe por qué | Auditar el fallo; la respuesta al cliente no cambia para no revelar nada. |
| Correo de aviso como canal de spam | Molestia a un tercero | Cuenta para el cooldown y el límite diario. |
| Interacción futura con el 2FA | El reset no debe ser puerta trasera | El cambio de contraseña no desactiva ni se salta el segundo factor. |

## 4.1. Puntos a confirmar durante la revisión de tests

- Valores finales de cooldown (60 s propuesto) y de los límites por IP.

- Nombres definitivos de los eventos de auditoría.

- Si el endpoint de solicitud exige CSRF o queda exento como el registro.

- Si se rechaza una nueva contraseña idéntica a la actual.

- Mecanismo definitivo de invalidación de sesiones y su coste.

# 5. Criterios de finalización

- Todos los criterios de aceptación de la HdU cubiertos y trazados a tests (sección 1.1).

- Respuestas indistinguibles entre cuentas existentes, inexistentes y no aptas.

- Nueva contraseña sujeta a la política vigente.

- Sesiones previas invalidadas tras el cambio.

- Límites de recuperación independientes del login.

- Suite completa del backend en verde con Docker y sin tests saltados.

- Frontend compilando y flujo probado manualmente.

- Documento de la funcionalidad entregado.